翡翠水庫集水區水污染削減執行計畫(草案)

94.09.23

一、背景說明

新店溪之水源水質水量保護區為青潭堰以上地區，範圍涵蓋新店溪上游及其支流南北勢溪集水區，其中翡翠水庫水源集水區則為壩址以上之水庫水源集水區，面積約303平方公里。

翡翠水庫水源集水區的行政區域劃分，主要為台北縣石碇鄉(永安村、格頭村)、坪林鄉(全部)、雙溪鄉(泰平村)。

翡翠水庫集水區之水系，除北勢溪主流外，上游主要支流依序有魚逮魚堀溪、金瓜寮溪、後坑子溪及火燒樟溪等5條。集水分區分為雙溪、漁光、石槽溪、魚逮魚堀溪、金瓜寮溪、直潭右、直潭左、後坑子溪、翡翠右及火燒樟溪等十個子集水區，北勢溪發源於雪山山脈北端西麓，自雙溪鄉太平村流至闊瀨，溪谷陡峭且溪面狹小；過闊瀨後之河段坡度漸緩，溪面漸廣且流速減緩；流至坪林附近納入魚逮魚堀溪及金瓜寮溪。翡翠水庫水源集水區屬甲類水體；甲類水體之NH3-N濃度應低於0.1 mg/L，總磷濃度應低於0.02 mg/L。

翡翠水庫最高水位標高170公尺，總蓄水量約4.06×108立方公尺，民國87年平均水位為159公尺，平均水深為39.6公尺。翡翠水庫之供水區域相當廣泛，除台北市外尚包括台北縣之三重、新店、中和、永和、淡水、三芝等地區近500萬人(臺北市260萬人、台北縣240萬人)用水，因此翡翠水庫之水質直接影響數百萬民眾之用水安全。

二、社會經濟及產業分析

(一)人口

依94年7月戶政資料統計，翡翠水庫集水區之總人口數約8,785人，人口聚集地多分佈於溪流兩岸之河谷平原，其中以漁光、魚逮魚堀溪及石槽溪之人口數較多；以行政區域而言，坪林鄉人口數最多，約有6,773人，歷年有增加趨勢；石碇鄉約居住有1,391人，而於雙溪鄉分佈約621人左右(如表1)。整體而言，水源區內人口有逐年上升之趨勢，如圖1。

表1、翡翠水庫集水區人口統計

| 行政區 | 91 | 92 | 93 | 94 ( 7月) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坪林鄉(全部) | 6207 | 6194 | 6303 | 6773 |
| 雙溪鄉(泰平村) | 588 | 592 | 575 | 621 |
| 石碇鄉(永安村、格頭村) | 1271 | 1325 | 1346 | 1391 |
| 合計 | 8066 | 8111 | 8224 | 8785 |

資料來源：台北縣政府主計室

圖1、各鄉鎮人口數趨勢圖

(二)產業

由於自然環境的有利條件，本區以農產及溪產為主要產業。再加上地處北宜公路中間，為往來台北、宜蘭所必經之處，故在道路兩旁逐漸形成市集。農產主要以茶葉、水稻、柑桔。以坪林鄉、石碇鄉為例，依據93年台北縣統計要覽資料顯示，茶葉種植面積共約890.49公頃，柑桔為32.94公頃，水稻為1,036.58公頃，檳榔為39公頃。

農業飼養部分，依93年台北縣統計要覽，石碇鄉、坪林鄉及雙溪鄉，共養牲畜2,652頭，其中91%為豬隻，餘為鹿隻；家禽計有26,856頭，88%為雞隻及火雞，餘為鴨隻及鵝隻，詳如表2。

因位於台北水源特定區內，不能發展工業，依據93年台北縣統計要覽工廠家數為12家，水污染防治法列管事業約有7家，名單如表3。

表2、集水區污染源(93年資料)

| 行政區 | 農作(公頃) |  |  |  | 牲畜(頭) |  |  | 家禽(隻) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水田 | 茶葉 | 柑 | 小計 | 豬 | 鹿 | 小計 | 雞+火雞 | 鴨+鵝 | 小計 |
| 坪林鄉(全部) | 354.43 | 675.36 | 5.14 | 1,034.93 | 0 | 212 | 212 | 18,718 | 586 | 19,304 |
| 雙溪鄉(泰平村) | 489.10 | 1.48 | 13.33 | 503.91 | 835 | 14 | 849 | 2,908 | 2,456 | 5,364 |
| 石碇鄉(永安村、格頭村) | 193.05 | 213.65 | 14.47 | 421.17 | 1,573 | 18 | 1,591 | 2,053 | 135 | 2,188 |
| 合計 | 1,036.58 | 890.49 | 32.94 | 1,960.01 | 2,408 | 244 | 2,652 | 23,679 | 3,177 | 26,856 |
| 百分比 | 53% | 45% | 2% | 100% | 91% | 9% | 100% | 88% | 12% | 100% |

資料來源：台北縣政府主計室

表3、水污染防治法列管事業

| 編號 | 機構名稱 | 機構地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鄒坤林養豬場 | 台北縣石碇鄉北宜路四段１８號 |
| 2 | 黃春園養豬場 | 台北縣石碇鄉雙溪路96號 |
| 3 | 竝昌股份有限公司(新興坑棄土場) | 台北縣石碇鄉新興坑段新興坑小段166-1地號等92筆 |
| 4 | 小格頭土石方資源堆置場 | 台北縣石碇鄉小格頭段之二格小段.火燒樟小段.石頭小段.坑內小段等57筆地號 |
| 5 | 交通部台灣區國道新建工程局 | 台北縣坪林鄉石嘈村碧湖7-7號 |
| 6 | 榮民工程事業管理處(北宜高速公路) | 台北縣坪林鄉苦苓腳3號 |
| 7 | 嘉鎰營造有限公司 | 台北縣坪林鄉下坑子口溪至北勢溪交會口 |

資料來源：行政院環境保護署

(三)道路

北宜公路(台9線)為重要的交通路線，由新店通石碇、坪林至宜蘭，而穿越本保護區，水庫淹沒區周圍則僅有小路可抵達，如直潭公路及塗潭公路。至於位於保護區上游之坪林鄉，除北宜公路外，尚有101-1縣道可至石碇鄉，餘則為零星產業道路，大體而言，本區域交通網路不廣，以北宜公路為主要之運輸動脈。另北宜高速公路正進行施工。

(四)休閒遊憩

北勢溪畔已成為北部地區夏天消暑玩水的假日去處之一，從事游泳、露營、烤肉、溯溪、賞鳥及登山等。目前區內之遊客活動地區及特別景觀有：露營區、農場區、溪釣區、登山健行步道、親水休閒公園及茶葉博物館等。依統計資料顯示，93年茶葉博物館的觀光遊憩旅客人次達39,162人次：另依坪林鄉公所統計資料顯示，坪林鄉假日旅遊人口約3,000~5,000人/日，夏季過夜人口約1,000人/日左右。

露營區主要分佈在沿坪林舊橋上游的北勢溪南岸及往宜蘭方向的魚逮魚堀溪流域，主要有金瓜寮溪之金溪營地、魚逮魚堀溪之大溪地營地，及北勢溪上游虎寮潭、印象之旅等營區。北宜公路往宜蘭方向，沿途亦有興旺、成家、青山等農場。溪釣場可分為北勢溪主流、魚逮魚堀溪及金瓜寮溪等三條路線。營地、農場名單共42家，如附表1。

(五)土地利用

翡翠水庫總集水面積約30,300公頃，依據87年土地利用分佈而言，林業地所佔面積最為廣大，共26,434公頃，佔總面積87.1%；其次為農業地，面積約1,434公頃，佔總面積約4.7%；再其次為水利地面積約1,100公頃，佔總面積3.6%，而市集地僅約佔0.8%，詳如表4及圖2。

表4、翡翠水庫集水區各集污分區土地利用面積表(87年資料)

| 集污分區 | 土地利用(單位：公頃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 林業地 | 農業地 | 水利地 | 草地 | 市集 | 裸地 | 崩塌地 | 超限利用 | 其他 | 小計 | 百分比 |
| 火燒樟溪 | 1,193.9 | 37.4 | 121.9 | 0.7 | 1.6 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1,363.3 | 4% |
| 石槽溪 | 3,729.9 | 32.9 | 25.6 | 22.3 | 19.6 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 84.1 | 3,936.7 | 13% |
| 直潭右 | 1,221.4 | 190.8 | 123.5 | 54.2 | 39.1 | 49.7 | 1.3 | 2.3 | 55.7 | 1,738.0 | 6% |
| 直潭左 | 919.9 | 53.0 | 78.3 | 52.6 | 5.2 | 16.1 | 0.2 | 0.0 | 18.1 | 1,143.4 | 4% |
| 金瓜寮溪 | 2,177.7 | 154.6 | 15.5 | 28.5 | 10.0 | 10.8 | 1.1 | 0.2 | 42.7 | 2,441.1 | 8% |
| 後坑子溪 | 2,230.8 | 28.7 | 280.6 | 43.9 | 0.9 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 2,671.4 | 9% |
| 逮魚崛溪 | 3,777.8 | 187.6 | 45.7 | 40.2 | 32.6 | 20.4 | 0.6 | 0.6 | 6.1 | 4,111.6 | 14% |
| 漁光 | 4,539.7 | 601.2 | 76.9 | 105.2 | 98.1 | 98.0 | 9.2 | 0.6 | 6.7 | 5,535.6 | 18% |
| 翡翠右 | 1,221.9 | 27.3 | 273.5 | 32.7 | 10.5 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1,574.1 | 5% |
| 雙溪 | 5,421.4 | 120.7 | 58.8 | 81.2 | 22.7 | 80.1 | 0.2 | 0.0 | 45.0 | 5,830.1 | 19% |
| 小計 | 26,434.4 | 1,434.2 | 1,100.3 | 461.5 | 240.3 | 327.8 | 12.6 | 3.7 | 330.5 | 30,345.3 | 100% |
| 百分比 | 87.1% | 4.7% | 3.6% | 1.5% | 0.8% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 100% |  |

資料來源：行政院農委會水土保持局

圖2、翡翠水庫集水區土地利用分布情形(87年資料)

三、水體水質分析

(一)水庫水質優養指數

以Carlson優養指數法評估水庫優養程度，多屬於普養程度（40＜TSI＜50），少部分時候達到優養狀態（TSI＞50），圖3為80年至93年之年平均卡爾森指數，圖4為80年1月至94年7月卡爾森指數。

造成水庫水質優養化主要物污染為總磷，依翡管局歷年水質資料，顯示水質狀況有逐年惡化之趨勢，於81年至86年期間總磷平均值為11.5(微克/公升)，無發生優養化月份；但87年至94年7月期間為25.0(微克/公升)，7年間約增加1.2倍，且共有10個月發生優養化。目前水庫水質雖大多能維持於普養狀態，依水質變化趨勢，若集水區無妥善的管制措施，則10年後總磷濃度可能再增加一倍，水源水質邁向優養化。水源一旦優養化，增加飲用水水中微量毒性物質風險，水質安全性值得憂慮，必須提高淨水處理技術與成本。

表6、翡翠水庫Carlson優養指數

| 年月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 38.6 | 37.8 | 38.6 | 42 | 43.5 | 44.4 | 41.2 | 47.9 | 42.2 | 46 | 41.2 | 36.1 | 41.63 |
| 81 | 36.6 | 36.8 | 41.8 | 40.3 | 44.2 | 43.8 | 44.5 | 44.3 | 42.6 | 46.1 | 42.3 | 40.3 | 41.97 |
| 82 | 38.8 | 37.3 | 36.8 | 40.5 | 40.3 | 43.9 | 44.5 | 46.1 | 42 | 41 | 39.7 | 39.1 | 40.83 |
| 83 | 34.3 | 39.11 | 34.4 | 40.2 | 44.48 | 41.22 | 43.59 | 47.34 | 46.81 | 45.17 | 41.96 | 41.81 | 41.7 |
| 84 | 36.49 | 35.79 | 35.7 | 41.23 | 41.73 | 42.01 | 46.84 | 42.58 | 45.55 | 43.52 | 42.78 | 41.49 | 41.31 |
| 85 | 39.17 | 39.48 | 39.25 | 45.88 | 44.72 | * | 48.61 | * | 49.76 | 46.5 | 46.64 | 44.1 | 44.41 |
| 86 | 40.7 | 43.66 | 40.62 | 44.71 | 41.9 | 43.28 | 47.22 | 44.21 | 40.03 | 43.42 | 44.18 | 46.9 | 43.4 |
| 87 | 42.07 | 41.29 | 45.38 | 43.75 | 43.64 | 44.56 | 45.18 | 46.77 | 46.06 | 48.38 | 52.3 | 55.9 | 46.27 |
| 88 | 48.67 | 50.29 | 38.59 | 42.08 | 45.8 | 47.08 | 45.86 | 46.1 | 46.14 | 48.34 | 46.99 | 45.95 | 45.99 |
| 89 | 42.61 | 43.73 | 42.66 | 47.79 | 45.96 | 43.69 | 44.22 | 42.65 | 45.77 | 46.53 | 50.17 | 50.58 | 45.53 |
| 90 | 49.08 | 38.42 | 42.28 | 45 | 44.95 | 44.68 | 46.58 | 47.68 | 45.85 | 49.54 | 49.34 | 52.97 | 46.36 |
| 91 | 46.82 | 44.71 | 43.96 | 45.97 | 49.38 | 50.71 | 52.55 | 46.79 | 45.4 | 41.71 | 41.21 | 44.16 | 46.11 |
| 92 | 42.17 | 43.95 | 45.91 | 50.94 | 42.97 | 42.34 | 46.41 | 48.11 | 45.05 | 49.95 | 48.87 | 42.22 | 45.74 |
| 93 | 42.5 | 41.77 | 42.14 | 42.62 | 49.38 | 49.53 | 42.9 | 52.45 | 45.46 | 45.08 | 43.92 | 46.85 | 45.38 |
| 94 | 43.74 | 39.88 | 41.91 | 45.94 | 47.72 | 49.85 | 49.66 |  |  |  |  |  |  |

資料來源：翡翠水庫管理局

TSI

年

優養

普養

貧養

圖4、翡翠水庫卡爾森優養指標歷年變化統計圖(年平均)

年.月

TSI

優養

普養

貧養

圖5、翡翠水庫卡爾森優養指標歷年變化統計圖(月資料)

(二)支流河川水質

依翡翠水庫管理局過去1年監測結果顯示總磷年平均值由高至低依序為金瓜寮溪(44.25μg/L)、北勢溪坪林測站(43.58μg/L)、魚逮魚崛溪(37.75μg/L)，而北勢溪坪林測站之測值較其下游為高之因素顯然受坪林聚落與茶園經營有關，金瓜寮溪之水質近年來不佳除原有茶園、果園經營外，疑受上游生態村之施工影響。

翡翠水庫管理局歷年來在坪林、魚逮魚堀溪、金瓜寮溪、後坑子溪及火燒樟溪測站之總磷與氨氮濃度之合格率統計結果，於支流五處監測站的總磷及氨氮濃度皆有超出甲類水體水質標準的情況發生，惟整體上總磷濃度之合格率較氨氮為低。從水質及水量推估水庫集水區上游五條支流之營養物貢獻量，評估坪林北勢溪之貢獻量最高，魚逮魚堀溪次之，是水庫兩個主要貢獻源。

由於坪林北勢溪的總磷濃度自85年開始有偏高趨勢，因此同樣於這段期間進行施工的北宜高速公路工程，包括石碇至坪林段工程及坪林隧道工程等，其於施工階段所造成的大面積開挖及執行水土保持工作的確實性，也是對承受水體水質造成影響的可能因素之一。惟位於本區域內之各項北宜高速公路相關工程均已接近完工，並且目前正進行各項施工工地之復舊工作，因此其因施工所造成之環境衝擊可望逐漸降低。但後續於北宜高速公路營運階段，仍應持續定期監測其對水源水質之影響。

80年1月至94年8月五條入庫支流水質資料如表7及表8，統計分析圖如圖5。

表8、翡翠水庫支流水質-氨氮      單位：(mg/L)

| 年 | 北勢溪 | 逮魚堀溪 | 金瓜寮溪 | 後坑子溪 | 火燒樟溪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 81 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 82 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 83 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| 84 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 85 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| 86 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 87 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| 88 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| 89 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| 90 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| 91 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 92 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 93 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| 94 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |

表9、翡翠水庫支流水質-總磷      單位：(μg/L)

| 年 | 北勢溪 | 逮魚堀溪 | 金瓜寮溪 | 後坑子溪 | 火燒樟溪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 25.97 | 18.03 | 14.77 | 0.04 | 14.60 |
| 81 | 14.00 | 11.76 | 10.62 | 0.02 | 10.69 |
| 82 | 15.60 | 11.73 | 14.75 | 0.02 | 12.34 |
| 83 | 12.85 | 11.22 | 16.17 | 0.03 | 14.66 |
| 84 | 15.42 | 14.03 | 19.13 | 0.05 | 17.17 |
| 85 | 22.64 | 12.27 | 21.91 | 0.10 | 15.77 |
| 86 | 23.37 | 18.29 | 20.28 | 0.06 | 11.95 |
| 87 | 51.72 | 36.34 | 39.12 | 0.08 | 13.54 |
| 88 | 33.56 | 30.81 | 37.31 | 0.06 | 17.42 |
| 89 | 34.33 | 31.80 | 31.14 | 0.05 | 21.21 |
| 90 | 35.99 | 34.33 | 38.40 | 0.05 | 28.25 |
| 91 | 42.83 | 39.70 | 49.05 | 0.06 | 25.56 |
| 92 | 35.24 | 38.63 | 34.12 | 0.07 | 26.12 |
| 93 | 48.67 | 48.02 | 67.17 | 0.05 | 33.63 |
| 94 | 29.13 | 26.38 | 27.00 | 0.03 | 18.67 |

| 圖5、翡翠水庫支流水質統計圖 |  |
| --- | --- |

| 圖5、翡翠水庫支流水質統計圖(續圖) |  |
| --- | --- |

四、污染量分析

依本署88年委託調查分析，民國87年氨氮污染量約為111,448公斤，其中點源污染量20,705公斤，非點源污染量90,743公斤；總磷污染量31,564公斤，其中點源污染量5,647公斤，非點源污染量25,917公斤，如表9。

表9、污染量分析

| 污染別 |  | NH3-N |  | TP |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/y | % | kg/y | % |  |
| 點源污染 | 生活污水 | 19,352 | 17% | 5,376.5 | 17% | 1.以 7,400 人推估。 2.以 0.8×350 L/人.日 污水量估計。 3.氨氮以 7.2 g/人.日 、總磷以 2 g/人.日 推估。 |
|  | 遊憩污水 | 1,353 | 1% | 270.0 | 1% | 1.依調查假日露營269人，往返3,422人。 2.每年露營50,200人，旅遊342,200人 |
|  | 點污染源總量 | 20,705 | 19% | 5,646.5 | 18% | 1.未估計畜牧廢水及工業廢水。 |
| 非點源污染 | 林業 | 66,086 | 59% | 10,573.8 | 33% | 1.輸出係數：氨氮2.5 kg/ha-yr，總磷0.4 kg/ha-yr。 |
|  | 農業 | 5,737 | 5% | 8,605.2 | 27% | 1.輸出係數：氨氮4.0 kg/ha-yr，總磷6.0 kg/ha-yr。 |
|  | 市集 | 1,321 | 1% | 961.0 | 3% | 1.輸出係數：氨氮5.5 kg/ha-yr，總磷4.0 kg/ha-yr。 |
|  | 草地 | 2,077 | 2% | 92.3 | 0% | 1.輸出係數：氨氮4.5 kg/ha-yr，總磷6.7 kg/ha-yr。 |
|  | 其他 | 1,521 | 1% | 1,385.5 | 4% | 1.輸出係數：氨氮2.0~5.5 kg/ha-yr，總磷1.0~6.0 kg/ha-yr。 |
|  | 北宜高速公路 | 14,000 | 13% | 4,300.0 | 14% | 1.底泥釋出P內部負荷因子0.2。 |
|  | 非點污染源總量 | 90,742 | 81% | 25,917.8 | 82% | 單位面積輸出法 |
| 總計 |  | 111,447 | 100% | 31,564.3 | 100% |  |

資料來源：整理自「淡水河流域大漢溪、新店溪非點源污染分析調查及整治規劃-板新水源區、翡翠水庫水源區氮磷污染分析、調查及整治規劃」1999，行政院環境保護署

五、污水下水道系統

目前設有翡翠水庫上游污水下水道系統，於88年7月完工運轉。

翡翠水庫上游地區總戶數1,803戶，已處理704戶，處理率為39%。翡翠水庫上游系統目前坪林鄉污水住戶處理率47﹪、石碇鄉7﹪、雙溪鄉8﹪。為維護區內之水源水質，94年推動「台北水源特定區未納戶污水下水道實施計畫」，規劃總處理戶數762戶，預計提升處理率96年至80%，其中坪林鄉可達82%、石碇鄉可達81%、雙溪鄉可達62%。如表10。

表9、翡翠水庫上游系統計畫處理率

翡翠水庫上游集水區污水下水道系統建設蒐集範圍包括雙溪鄉(泰平村)、坪林鄉(漁光村、水德村、上德村、坪林村、粗窟村、石槽村、大林村)及石碇鄉(永安村、格頭村、碧山村)，共計面積30,086公頃。坪林污水處理廠，為三級污水處理廠處理後，放流至北勢溪中，設計人口數為18,000人，平均日污水量為3,300CMD。坪林污水處理廠之處理後放流水氨氮水質91年至93年分別平均為1.49mg/L、0.98mg/L及1.2mg/L；磷酸鹽約為1.52mg/L、1.12mg/L及1.12mg/L。

坪林鄉商店街共93家(如附表2)，已大部分納管，而農場及營地42家，經調查僅4家納入污水下水道系統，大部分仍未納管。

附表1、翡翠水庫營地及農場名單

| 編號 | 營區名稱 | 納管 | 負責人 | 地址 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合歡營地 | 否 | 李福崇 | 坪林鄉水德村苦苓腳5-1號 | 2665-2434 |
| 2 | 長青營地 | 否 | 李新富 | 坪林鄉坪林村水柳腳34號 | 2665-6271 |
| 3 | 昇宏營地 | 否 | 不詳 |  |  |
| 4 | 永賓營地 | 否 | 陳永枝 | 坪林鄉水德村磨壁潭10-1號 | 無 |
| 5 | 吉祥營地 | 否 | 李天賜 | 坪林鄉水德村磨壁潭8-2號 |  |
| 6 | 今日山莊營地 | 否 | 李陳腰 | 坪林鄉坪林村水柳腳35號 | 2665-6367 |
| 7 | 清水灣營地 | 是 | 鄭弘明 | 坪林鄉坪林村水柳腳3號 | 2665-6355 |
| 8 | 水德營地 | 是 | 鄭性智 | 坪林鄉水德村厚德岡坑3號 | 2665-6053 |
| 9 | 水德山莊營地 | 否 |  | 坪林鄉水德村厚德岡坑9-1號 | 無 |
| 10 | 林園營地 | 否 | 林國堂 | 坪林鄉坪林村下坑子口12號 | 2665-6226 |
| 11 | 粗坑口營地 | 否 | 不詳 | 坪林鄉坪林村粗坑口4號 |  |
| 12 | 茶香村營地 | 否 | 陳金益 | 坪林鄉坪林村坪林街50號 | 2665-6170 |
| 13 | 坪安潭營地 | 否 | 鄭曾通 | 坪林鄉上德村大粗坑6-1號 | 2665-6462 |
| 14 | 新石門營地 | 否 | 謝建局 | 坪林鄉上德村虎寮潭2-1號 | 2665-7286~7 |
| 15 | 虎寮潭營地 | 否 | 陳金山 | 坪林鄉上德村九芎坑16-1號 | 2665-6549 |
| 16 | 文山營地 | 否 | 何銘輝 | 坪林鄉上德村虎寮潭1-1號 |  |
| 17 | 映象之旅 | 否 | 鄭聰明 | 坪林鄉上德村九芎坑15號 | 2665-6146 |
| 18 | 清泉水頭營地 | 否 | 周原 | 坪林鄉漁光村粗石斛6號 | 2665-6613 |
| 19 | 大舌湖營地 | 否 | 陳進發 | 坪林鄉漁光村大舌湖30號 | 2665-6989 |
| 20 | 茄苳潭營地 | 否 | 蘇天來 | 坪林鄉漁光村楣子寮17號 | 無 |
| 21 | 黑龍潭營地 | 否 | 林粗民 | 坪林鄉漁光村鷺鷥岫4-1號 | 2665-7055 |
| 22 | 猴洞營地 | 否 | 林粗民 | 坪林鄉漁光村鷺鷥岫4-1號 | 2665-7055 |
| 23 | 雙水營地 | 否 | 林粗民 | 坪林鄉漁光村鷺鷥岫4-1號 | 2665-7055 |
| 24 | 鷺鷥岫營地 | 否 | 沉政仁 | 坪林鄉漁光村鷺鷥岫4-2號 | 2665-8005 |
| 25 | 張家莊營地 | 否 | 張新春 | 雙溪鄉泰平村13號 |  |
| 26 | 闊瀨營地 | 否 |  |  |  |
| 27 | 芳林露營地 | 否 | 林芳 | 坪林鄉漁光村枋山坑5-6號 | 2665-7632 |
| 28 | 老地方營地 | 否 | 鄭定興 | 坪林鄉大林村鶯仔瀨3-2號 | 2665-6012 |
| 29 | 大溪地營地 | 否 | 蘇得治 | 坪林鄉大林村鶯仔瀨2-1號 | 2665-6454 |
| 30 | 興旺露營休憩農場 | 否 | 周興旺 | 坪林鄉石曹村石曹48號 | 2665-6899 |
| 31 | 成家營地 | 否 | 葉慶鐘 | 坪林鄉石曹村石曹49號 | 2665-6247 |
| 32 | 青山農場 | 否 | 江良春 | 坪林鄉石曹村石曹48-1號 | 2665-6165 |
| 33 | 勝宇茶園營地 | 否 | 許福生 | 坪林鄉石曹村石曹46號 | 2665-6850 |
| 34 | 碧湖農場營地 | 否 |  |  |  |
| 35 | 福星營地 | 否 | 黃吉雄 | 坪林鄉坪林村下坑子口8號 |  |
| 36 | 山林農場 | 否 |  |  |  |
| 37 | 蘭谷營地 | 否 |  |  |  |
| 38 | 金溪營地 | 是 | 黃書木 | 坪林鄉粗窟村金瓜寮12號 | 2665-6088 |
| 39 | 天山清水農場 | 是 | 吳金華 | 坪林鄉粗窟村金瓜寮10號 | 2665-6398 |
| 40 | 金瓜寮農莊 | 否 |  |  |  |
| 41 | 麗園休閒亭 | 否 |  |  |  |
| 42 | 九芎根休閒露營農場 | 否 |  |  |  |

附表2、臺北翡翠水庫管理局坪林鄉商店街調查表

| 編號 | 店名 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 今日山莊茶園 | 坪林鄉坪林村水柳腳35 |
| 2 | 美而樂 | 坪林鄉坪林村水柳腳36 |
| 3 | 坪林茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳42 |
| 4 | 成家茗茶 | 坪林鄉坪林村水柳腳46 |
| 5 | 東陽茗茶 | 坪林鄉坪林村水柳腳49 |
| 6 | 春意 | 坪林鄉坪林村水柳腳50 |
| 7 | 日偉商行 | 坪林鄉坪林村水柳腳51 |
| 8 | 心心麵包 | 坪林鄉坪林村水柳腳52 |
| 9 | 全興茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳53 |
| 10 | 儒芳茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳55 |
| 11 | 德志茶園 | 坪林鄉坪林村水柳腳56 |
| 12 | 陳意茶園 | 坪林鄉坪林村水柳腳80 |
| 13 | 祥泰茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳81 |
| 14 | 日盛茶園 | 坪林鄉坪林村水柳腳83 |
| 15 | 德志茶園 | 坪林鄉坪林村水柳腳83 |
| 16 | 金富春茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳87 |
| 17 | 嘉興茶園 | 坪林鄉坪林村水柳腳88 |
| 18 | 日盛茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳89 |
| 19 | 茶鄉園 | 坪林鄉坪林村水柳腳90 |
| 20 | 順天茶園 | 坪林鄉坪林村水柳腳91 |
| 21 | 十方茶食料理 | 坪林鄉坪林村水柳腳92 |
| 22 | 高益發茶行 | 坪林鄉坪林村水柳腳93 |
| 23 | 欣群茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳94 |
| 24 | 祥源茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳95 |
| 25 | 葉美香茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳96 |
| 26 | 甲鼎茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳96-3 |
| 27 | 天香茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳106 |
| 28 | 新廣芳茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳107 |
| 29 | 清桂香茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳106 |
| 30 | 祥順茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳110 |
| 31 | 祥順茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳110 |
| 32 | 國蘭茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳1112 |
| 33 | 正統茗茶 | 坪林鄉坪林村水柳腳113 |
| 34 | 玉郎茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳123 |
| 35 | 協弘茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳124 |
| 36 | 鍾益興茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳125 |
| 37 | 鍾益興茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳125 |
| 38 | 宏秀茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳126 |
| 39 | 宏秀茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳126 |
| 40 | 宏秀茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳126 |
| 41 | 泰豐茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳128 |
| 42 | 泰豐茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳128 |
| 43 | 泰豐茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳128 |
| 44 | 順益茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳132 |

附表2、臺北翡翠水庫管理局坪林鄉商店街調查表(續表1)

| 編號 | 店名 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 45 | 順益茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳134 |
| 46 | 順益茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳135 |
| 47 | 順益茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳136 |
| 48 | 順益茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳137 |
| 49 | 順益茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳138 |
| 50 | 山畝茶棧 | 坪林鄉坪林村水柳腳139 |
| 51 | 陳德利茶 | 坪林鄉坪林村水柳腳140 |
| 52 | 正興茶棧 | 坪林鄉坪林村水柳腳148 |
| 53 | 鴻茗茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳148-1 |
| 54 | 三元茶園 | 坪林鄉坪林村水柳腳149 |
| 55 | 天鄉茶行 | 坪林鄉坪林村水柳腳150 |
| 56 | 英泰茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳153 |
| 57 | 泰豐茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳154-1 |
| 58 | 茶一砲 | 坪林鄉坪林村水柳腳154 |
| 59 | 順益茶館 | 坪林鄉坪林村水柳腳154 |
| 60 | 來呷午茶 | 坪林鄉坪林村水柳腳154 |
| 61 | 順益茶行井察局茶中 | 坪林鄉坪林村水柳腳154-2 |
| 62 | 井茶焗茶元 | 坪林鄉坪林村水柳腳137 |
| 63 | 蓬泰茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳158 |
| 64 | 統一超商 | 坪林鄉坪林村水柳腳157 |
| 65 | 文德茶行 | 坪林鄉坪林村水柳腳168 |
| 66 | 文山茶園 | 坪林鄉坪林村水柳腳169 |
| 67 | 文平茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳170 |
| 68 | 坪林統一茶行 | 坪林鄉坪林村水柳腳171 |
| 69 | 景元茶行 | 坪林鄉坪林村水柳腳172 |
| 70 | 長青查園 | 坪林鄉坪林村水柳腳173 |
| 71 | 福隆便當 | 坪林鄉坪林村水柳腳174 |
| 72 | 萬利茶園 | 坪林鄉坪林村水柳腳175 |
| 73 | 隆泉軒茶莊 | 坪林鄉坪林村水柳腳177 |
| 74 | 汽車修理廠 | 坪林鄉坪林村水柳腳183 |
| 75 | 全德茶行 | 坪林鄉坪林村水柳腳187 |
| 76 | 全德茶行 | 坪林鄉坪林村水柳腳187-5 |
| 77 | 建忠茶行 | 坪林鄉坪林村水柳腳187-2 |
| 78 | 林源興茗茶商號 | 坪林鄉坪林村水柳腳187-3 |
| 79 | 意象仁茶 | 坪林鄉坪林村水柳腳187/6 |
| 80 | 坪林城 | 坪林鄉坪林村水柳腳187-4 |
| 81 | 公路飯店 | 坪林鄉坪林村水柳腳191 |
| 82 | 茗芳茶莊 | 坪林鄉坪林村九芎林12 |
| 83 | 清境茶莊 | 坪林鄉坪林村九芎林13 |
| 84 | 家世茶園 | 坪林鄉坪林村九芎林14 |
| 85 | 東昇茶莊 | 坪林鄉坪林村九芎林15 |
| 86 | 綠峰茶行 | 坪林鄉坪林村九芎林16 |
| 87 | 金發飯店 | 坪林鄉坪林村水聳淒坑16 |
| 88 | 順祥飯店 | 坪林鄉坪林村水聳淒坑17 |

附表2、臺北翡翠水庫管理局坪林鄉商店街調查表(續表2)

| 編號 | 店名 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 89 | 合歡茶行 | 坪林鄉坪林村水聳淒坑18 |
| 90 | 坪林鄉餐廳 | 坪林鄉坪林村水聳淒坑19 |
| 91 | 茂林茶園 | 坪林鄉坪林村水聳淒坑20-2 |
| 92 | 合歡餐廳 | 坪林鄉坪林村水聳淒坑20 |
| 93 | 源茂山茶莊 | 坪林鄉坪林村水聳淒坑26-2 |